## Slide 1: 软件测试过程
测试阶段划分：单元测试、集成测试、系统测试。
单元测试：针对软件基本组成单元来进行正确性检验的测试工作。
目的：检测软件模块对《详细设计说明书》的符合程度
集成测试：在单元测试基础上，将所有模块按照概要设计要求组装成子系统或系统，验证组装后功能以及模块间接口是否正确的 工作
目的：检测软件模块对《概要设计说明书》的符合程度。
系统测试：将集成好的软件系统，作为整个基于计算机系统的一个元素，与计算机硬件、外设、某些支持软件、数据和人员等其他系统元素结合在一起，在实际运行环境下，对计算机系统进行一系列的测试工作。
目的：通过与《需求规格说明书》作比较，发现软件与系统需求定义不符合或与之矛盾的地方。

## Slide 2: 三种测试比较
1）测试方法不同
单元测试属于白盒测试范畴
集成测试属于灰盒测试范畴
系统测试属于黑盒测试范畴
2）考查范围不同
单元测试主要测试单元内部的数据结构、逻辑控制、异常处理等
集成测试主要测试模块之间的接口和接口数据传递关系，以及模块组合后的功能
系统测试主要测试整个系统对于需求的符合度
3）评估基准不同
单元测试的评估基准主要是逻辑覆盖率
集成测试的评估基准主要是接口覆盖率
系统测试得评估基准主要是测试用例对需求规格的覆盖率

## Slide 3: 回归测试
软件在测试或其他活动中发现的缺陷经过修改后，应该进行回归测试（Regression Testing）。目的是验证缺陷得到了正确的修复，同时对系统的变更没有影响以前的功能。
回归测试的策略包括：
1）完全重复测试：重新执行所有在前期测试阶段建立的测试用例，来确认问题修改的正确性和修改的扩散局部影响性
2）选择性重复测试:即有选择性地重新执行部分在前期阶段建立的测试用例，来测试被修改的程序，具体可以分为
覆盖修改法：即针对被修改的部分，选取或重新构造测试用例验证没有错误再次发生的用例选择方法。效率高，风险也大。
周边影响法：该方法不断要包含覆盖修改法确定的用例，还需要分析修改的扩散影响，对那些收到修改间接影响 的部分选择测试用例验证它没有受到不良影响。
指标达成法：这是一种类似与单元测试的方法，在重新执行测试前，先确定一个要达成的指标，如修改部分代码100%的覆盖、与修改有关的接口60%的覆盖等，基于这种要求选择一个最小的用例集合。

## Slide 4
Notes: 人工 自动化；白盒 黑盒；静态 动态

## Slide 5: 回归测试流程
以下流程适合单元测试、集成测试和系统测试
1.在测试策略制定阶段，制定回归测试策略
2.确定需要回归测试的版本（新的版本）
3.回归测试版本发布，按照回归测试策略执行回归测试
4.回归测试通过，关闭缺陷跟踪单（问题单）
5.回归测试不通过，缺陷跟踪单返回开发人员，开发人员重新修改问题，再次提交测试人员回归测试

## Slide 7: 软件测试
软件测试主要包括软件系统测试、集成测试、单元测试三个大的阶段
每个大阶段又包含四个小阶段（计划、设计、实现、执行），每个小的阶段都有相应的输入、输出、入口和出口准则，以及角色的定义。
测试过程阶段
测试计划阶段 测试计划
测试设计阶段 测试方案
测试实现阶段 测试用例，测试规程
测试执行阶段 测试报告
测试H模型 ：
测试准备活动：包括测试需求分析、测试计划、测试设计、测试编码、测试验证
测试执行活动：包括测试运行、测试报告、测试结果分析等
双V模型 ：实现了测试设计和测试执行相分离，测试活动分层和分阶段，测试执行的顺序和开发活动相反
Notes: 双V模型 ：在研发的不同阶段同时执行测试的不同阶段。准备阶段：系统到单元。执行阶段：单元到系统。依赖于开发。

## Slide 8: 系统测试四个子阶段
 | 系统测试计划阶段 | 系统测试设计阶段 | 系统测试实现阶段 | 系统测试执行阶段
输入 | 《软件开发计划》《软件测试计划》《需求规格说明书》 | 《需求规格说明书》 《系统测试计划》 | 《需求规格说明书》《系统测试计划》《系统测试方案》 | 《系统测试计划》《系统测试方案》《系统测试用例》《系统测试规程》《系统测试预测试项》
输出 | 《系统测试计划》 | 《系统测试方案》 | 《系统测试用例》《系统测试规程》《系统测试预测试项》 | 《系统测试预测试报告》《系统测试报告》《软件缺陷报告》

## Slide 9: 集成测试四个子阶段
 | 集成测试计划阶段 | 集成测试设计阶段 | 集成测试实现阶段 | 集成测试执行阶段
输入 | 《软件测试计划》 《概要设计说明书》 | 《概要设计说明书》 《集成测试计划》 | 《概要设计说明书》 《集成测试计划》 《集成测试方案》 | 《集成测试计划》 《集成测试方案》 《集成测试用例》 《集成测试规程》
输出 | 《集成测试计划》 | 《集成测试方案》 | 《集成测试用例》 《集成测试规程》 | 《集成测试报告》 《软件缺陷报告》

## Slide 10: 单元测试四个子阶段
 | 单元测试计划阶段 | 单元测试设计阶段 | 单元测试实现阶段 | 单元测试执行阶段
输入 | 《软件测试计划》 《概要设计说明书》 | 《概要设计说明书》 《单元测试计划》 | 《详细设计说明书》 《单元测试计划》 《单元测试方案》 | 《单元测试计划》 《单元测试方案》 《单元测试用例》 《单元测试规程》
输出 | 《单元测试计划》 | 《单元测试方案》 | 《单元测试用例》《单元测试规程》 | 《单元测试报告》 《软件缺陷报告》

## Slide 11
Notes: 做什么（计划）-怎么做（方案）

## Slide 12
Notes: 管理者（经理）进行计划 主管 设计 高级工程师 实现 初级工程师 执行
根据SRS进行计划（入口） 不同的项目可能过程要素不一样

## Slide 13: 需求分析阶段的主要任务
1.需求分析，完成SRS
2.软件需求规格说明书的评审
3.进行需求跟踪 （客户需求不断地变化）
4.系统测试计划
5.系统测试计划的评审
需求分析在整个软件生命周期中是很重要而且很困难的。
原因：交流（业务，环境） 需求变更 复杂

## Slide 16: 软件概要设计阶段
任务：进行软件系统各层设计，完成HLD文档
概要设计的评审
系统测试方案、用例的设计
系统测试方案、用例的评审
需求跟踪更新
集成测试计划
集成测试计划评审
软件测试工程师职责：
1.参与HLD评审
2.参与集成测试计划的评审
3.进行系统测试方案、用例的设计
4.参与系统测试方案、用例评审
5.完成本阶段的测试需求跟踪

## Slide 17: 软件详细设计阶段
任务：进行软件详细设计，完成LLD文档
详细设计的评审
集成测试方案、用例的设计
集成测试方案、用例的评审
需求跟踪更新
单元测试计划
单元测试计划评审
软件测试工程师职责：
1.参与LLD评审
2.参与单元测试计划的评审
3.进行集成测试方案、用例的设计
4.参与集成测试方案、用例评审
5.完成本阶段的测试需求跟踪

## Slide 18: 软件编码阶段
任务：软件编码
代码静态质量检查
代码评审
单元测试方案、用例设计
单元测试方案、用例评审
软件测试工程师职责：
软件测试工程师职责：
1，参与代码评审
2.进行单元测试方案、用例的从设计
3.参与单元测试方案、用例评审
4.完成本阶段测试需求跟踪

## Slide 19: 软件测试执行阶段的任务
1）单元测试执行阶段主要任务
单元测试用例执行
单元测试缺陷记录、修复
单元测试日报写作
单元测试报告写作
单元测试缺陷的回归测试
2）集成测试执行阶段主要任务
集成测试用例执行
集成测试缺陷记录、修复
集成测试日报写作
集成测试报告写作
集成测试缺陷的回归测试
3.系统测试执行阶段主要任务
系统测试预测试项执行
系统测试预测试项报告写作
系统测试用例执行
系统测试缺陷记录、修复
系统测试日报写作
系统测试报告写作
系统测试缺陷的回归测试